Realizar	un 	videojuego	basado	en	el	tenis	para	mejorar	la	capacidad	de	reacción	y	la	coordinación	ojo-mano	de	las	personas.

Proyecto Integrador

Autores: Tonato Angelo, Chiliquinga Jhonathan

Tutor: Ing. Mauricio Tamayo

Fecha: 2018-07-04

Información del Proyecto Integrador

| Autores: | Tonato Angelo Chiliquinga Jhonathan Taco Stalin |
| --- | --- |
| Fecha de inicio: | 2018-07-04 |
| Fecha de entrega: |  |
| Tutor: | Ing. Mauricio Tamayo |
| Integrante(s) Comité evaluador: |  |

Calificación obtenida

| Tutor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comité |  |  |
|  | Total |  |

_______________________________ Tutor:

_______________________________ Evaluador:

_______________________________ Evaluador: _______________________________

Estudiante:

Resumen

Este videojuego está basado en el tenis, tiene como finalidad el mejoramiento de la capacidad de reacción y coordinación ojo-mano de las personas, mediante una representación del tenis. Ya que es un deporte que se juega en una cancha rectangular entre el usuario y la máquina. y que el usuario solo puede golpear una vez por turno, aplicando sus reglas más básicas para su fácil comprensión para la mayoría de los usuarios, usaremos para su desarrollo usaremos el lenguaje de programación de JavaScript, editándolo con el programa Visual Studio Code y su representación será en un archivo HTML que se ejecutara en un browser.

Índice de contenidos

- Introducción	5

  - Justificación	5

  - Planteamiento del trabajo	5

- Objetivos concretos y metodología de trabajo	6

  - Objetivo general	6

  - Objetivos específicos	6

3.2. Metodología del trabajo	8

- Desarrollo específico del proyecto integrador	9

4.1.1. Solución planteada	9

4.1.2. Diagrama de contexto	9

4.1.3. Diagrama de componentes	9

4.1.3. Diagrama de casos de uso	11

4.1.4. Prototipos de pantallas	12

4.1.5. Diagrama de clases	13

4.2 Herramientas utilizadas	14

- Conclusiones	15

Anexos	16

Anexo I.  Captura de pantallas de sistema funcionando	16

Anexo II. Código fuente	17

# Índice de tablas

Tabla 1. Título de la tabla	11

Índice de figuras

11

- Introducción

Es un  videojuego que  está diseñado para la diversión de la  gente en general, ya  que  no tiene un límite de  edad de los jugadores, y que  cada jugador deberá obtener 10 puntos para ganar a su contrincante  y deberá golpear la pelota para evitar  que su contrincante obtenga los puntos necesarios  para ganar la juego y también tendrá la opción de jugar contra la máquina.

#### Justificación

Decidimos crear o modificar  un videojuego para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el lenguaje de programación  JavaScript, y así  ir creando nuestras propias funciones y modificaciones a un código JavaScript, y así hacer un juego más llamativo para las personas de todas las edades.

#### 1.2 Planteamiento del trabajo

Soluciones al problema.

Método de la tarjeta.

Malabares.

Realizar movimientos con agilidad.

¿Qué es lo que se propone?

Mediante un videojuego basado en el tenis se reducirá el estrés y mejorar la capacidad de reacción en los usuarios.

Aquí hay que describir en términos generales los objetivos.

Investigar las reglas básicas del tenis

Desarrollar el videojuego aplicando lo aprendido

#### 1.3 Equipo de trabajo

| Nombres | Correo electrónico institucional | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Angelo Tonato | aja.tonato@yavirac.edu.ec | Programador |

| Jhonathan Chiliquinga | Jao.chiliquinga@yavirac.edu.ec | Programador |
| --- | --- | --- |

#### 1.4 Cronograma

Fecha de inicio:

Fecha de entrega:

1.4.1 Diagrama de Gantt Preeliminar

| Nº | Actividad | Duración | Fecha |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | Diseño a mano del primer borrador | 1 día | 3 dic. | 3 dic. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Recolección de datos | 1 día | 3 dic. | 3 dic. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Encuesta a estudiantes | 1 día | 4 dic. | 4 dic. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Entrevista a docente | 1 día | 4 dic. | 4 dic. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Presentación del primer borrador | 1 día | 6 dic. | 6 dic. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aprobación del proyecto | 1 día | 9 dic. | 9 dic. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación del borrador | 1 día | 22 ene. | 22 ene. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Presentación del proyecto | 1 día | 25 ene. | 25 ene. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Defensa del proyecto | 1 día | 4 feb. | 4 feb. |  |  |  |  |  |  |

#### 1.5 Valor del proyecto

| #### PERSONAS | #### HORAS | #### VALOR HORA | #### VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| #### CHILIQUINGA JHONATHAN | #### 60 | #### $ 10.00 | #### $600.00 |
| #### TONATO ANGELO | #### 80 | #### $ 10.00 | #### $800.00 |

| #### Subtotal | #### $1,250.00 |
| --- | --- |
| #### Impuesto IVA (12%) | #### $150.00 |
| #### Total | #### $1,400.00 |

# 2. Objetivos concretos y metodología de trabajo

#### 2.1. Objetivo general

Mejorar la coordinación ojo mano mediante el desarrollo de un videojuego aplicando los conocimientos adquiridos en el lenguaje de programación JavaScript y ejecutándolo en  HTML

#### 2.2. Objetivos específicos

- Investigar las reglas básicas del tenis para implementarlas de la mejor manera al proyecto

- Desarrollar los prototipos del videojuego que se planteó.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso del semestre para llevar a cabo el desarrollo del videojuego

## 3. Metodología del trabajo

Requerimientos.-  Atender las solicitudes de los usuarios.

Planeación.- Planificar las actividades para elaborar el programa.

Diseño.- Elaborar el programa mini tenis.

Revisión del diseño.- Observar  que todos los detalles y movimientos sea los adecuados para el jugar.

Codificación.- Es el proceso de conversión en símbolos de una determinada información con el fin de ser comunicada.

Revisión del código.- Revisar que la conversión de códigos sea comunicada de manera adecuada.

Compilación.- Reunir todos los códigos en un solo programa.

Prueba.- Poner en marcha el programa para observar si su funcionalidad es la adecuada.

Producto finalizado.- El programa fue revisado que está funcionando y listo para trabajar.

# 4. Desarrollo específico del proyecto integrador

4.1.1. Solución planteada

El programa mini tenis su objetivo es que las personas que usen el juego tengan más movilidad en las manos.

Su principal funcionalidad es mostrar el contenido en un cuadro de 25 x 40 donde se mostrara el entorno del videojuego.

Una vez que se ha haya ganado el nivel del juego, el sistema automáticamente le dirigirá al  siguiente nivel del videojuegos donde será un poco más difícil el juego.

Las características principales de mini tenis es que el usuario se mantenga conectado con el juego y que le genere un interés cada vez mayor ganar los niveles más difíciles que le presenta el juego.

### 4.1.2. Diagrama de contexto

### 4.1.3. Diagrama de componentes

El usuario busca el videojuego en cualquier explorador web.

El programa se encuentra en el servidor web listo para ser usado.

Los datos del usuario son necesario para poder usar el juego.

La pantalla de juego muestra donde se va a jugar.

### 4.1.3. Diagrama de casos de uso

%3CmxGraphModel%3E%3Croot%3E%3CmxCell%20id%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%221%22%20parent%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%222%22%20value%3D%22%22%20style%3D%22shape%3Dactor%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3BstrokeColor%3D%232E2E2E%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%2250%22%20y%3D%22270%22%20width%3D%22130%22%20height%3D%22130%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%223%22%20value%3D%22ingresar%20datos%20para%20%26lt%3Bbr%26gt%3Bel%20mini%20tenis%22%20style%3D%22ellipse%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3BstrokeColor%3D%231C1C1C%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22380%22%20y%3D%22220%22%20width%3D%22210%22%20height%3D%22110%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%224%22%20value%3D%22programar%20nuevos%20niveles%20de%26lt%3Bbr%26gt%3B%26amp%3Bnbsp%3Bcomplejidad%26lt%3Bbr%26gt%3Bpara%20el%20mini%20tenis.%26amp%3Bnbsp%3B%22%20style%3D%22ellipse%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3BstrokeColor%3D%231C1C1C%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22380%22%20y%3D%22410%22%20width%3D%22200%22%20height%3D%22120%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%225%22%20value%3D%22ADMINISTRADOR%22%20style%3D%22text%3Bhtml%3D1%3Bresizable%3D0%3Bpoints%3D%5B%5D%3Bautosize%3D1%3Balign%3Dleft%3BverticalAlign%3Dtop%3BspacingTop%3D-4%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%2250%22%20y%3D%22420%22%20width%3D%22120%22%20height%3D%2220%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%226%22%20value%3D%22A%20continuaci%C3%B3n%20se%20presentan%20los%20diagramas%20de%20caso%20de%20uso%20m%C3%A1s%20relevante%26lt%3Bbr%26gt%3Bdel%20sistema.%26amp%3Bnbsp%3B%22%20style%3D%22text%3Bhtml%3D1%3Bresizable%3D0%3Bpoints%3D%5B%5D%3Bautosize%3D1%3Balign%3Dleft%3BverticalAlign%3Dtop%3BspacingTop%3D-4%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%2290%22%20y%3D%22140%22%20width%3D%22410%22%20height%3D%2230%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%227%22%20value%3D%22FUENTE%3A%20elaborado%20por%20el%20autor%22%20style%3D%22text%3Bhtml%3D1%3Bresizable%3D0%3Bpoints%3D%5B%5D%3Bautosize%3D1%3Balign%3Dleft%3BverticalAlign%3Dtop%3BspacingTop%3D-4%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%2260%22%20y%3D%22584.5%22%20width%3D%22190%22%20height%3D%2220%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3C%2Froot%3E%3C%2FmxGraphModel%3E

El administrador se encarga de programar el mini tenis para que sean utilizados por el usuario.

El administrador programa para que conforme el usuario avance en el juego se incremente la dificultad.

El administrador es el encargado de velar por la calidad del programa que sea de total satisfacción del usuario.

### 4.1.4. Prototipos de pantallas

1. Pantalla de inicio

### 4.1.5. Diagrama de clases

#### 4.2 Herramientas utilizadas

Las herramientas que se utilizaran para crear el videojuego son:

Códigos JavaScript:

Visual studio code:

Computador:

5. Conclusiones

- Aprendimos sobre las reglas básicas de este deporte por lo cual se pudo apreciar de una manera diferente al tenis.

- Se pudo completar el proyecto de una forma diferente a lo previsto en los prototipos del sistema

- Se obtuvo mayor conocimiento al desarrollar el videojuego ya que se aplicó lo que se conocía y se reforzó lo que faltaba.

Anexos

Anexo I.  Captura de pantallas de sistema funcionando

#### Anexo II. Código fuente

function movePlayers() {

if(keydown[65]) player1.y -= 5;

if(keydown[90]) player1.y += 5;

if(player1.y < 0) player1.y = 0;

if(player1.y > 500) player1.y = 500;

if(twoPlayers) {

if(keydown[38]) player2.y -= 5;

if(keydown[40]) player2.y += 5;

}

if(!twoPlayers && ball.dir == 1) {

if(ball.y - 50 < player2.y) player2.y -= 5;

if(ball.y - 50 > player2.y) player2.y += 5;

}

if(player2.y < 0) player2.y = 0;

if(player2.y > 500) player2.y = 500;

ball.x += (4 + ball_speed_i)*ball.dir;

ball.y += Math.sin(ball.angle)*(4 + ball_speed_i);

if (ball.x + ball.radio > player2.x &&

ball.y > player2.y &&

ball.y < player2.y + player2.height

)

{

ball.dir = -1;

ball_speed_i += 0.25;

var snd = snd_colision;

snd.currentTime = 0;

snd.play();

}

if (ball.x - ball.radio < player1.x + player1.width &&

ball.y > player1.y &&

ball.y < player1.y + player1.height

)

{

ball.dir = 1;

ball_speed_i += 0.25;

var snd = snd_colision;

snd.currentTime = 0;

snd.play();

}

if(ball.y + ball.radio > 600 && winner == 0) {

ball.angle = -ball.angle;

var snd = snd_colision;

snd.currentTime = 0;

snd.play();

}

if(ball.y - ball.radio < 0 && winner == 0) {

ball.angle = -ball.angle;

var snd = snd_colision;

snd.currentTime = 0;

snd.play();

}